DocuEstudia: Sistema Web para la Gestión de un Observador con Arquitectura MVC

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

CENTRO REGIONAL SOACHA

PROPUESTA TRABAJO DE GRADO

FECHA 13/09/2025

Contenido

1	Introducción	3

2	Presentación Proyecto de Grado	4

2.1	Planteamiento del problema	4

2.2	Alcance del proyecto	4

2.3	Justificación	4

2.4	Objetivo General	5

2.5	Objetivos específicos	5

3	Cronograma de Actividades	6

4	Tecnologías	7

4.1	PHP	8

4.2	CSS (Cascading Style Sheets)	8

4.3	JavaScript (JS)	8

4.4	Arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)	8

4.5	Base de datos relacional (MySQL)	8

5	Referencias	8

# Introducción

La gestión académica en instituciones educativas es un componente esencial para el desarrollo organizativo de los alumnos y maestro, pedagógico y administrativo de los observadores escolares. Sin embargo, en muchos contextos, estos procesos se llevan a cabo de una forma  muy manual o con herramientas poco Ambientales, lo que genera dificultades en la trazabilidad de la información, la asignación de responsabilidades y el seguimiento de los estudiantes.

En respuesta a esta problemática, se plantea un desarrollo del un sistema llamado DocuEstudia, una aplicación web diseñada bajo el patrón de la arquitectura MVC, cuyo propósito es mejorar la organización interna de las instituciones educativas mediante un módulo capaz de registrar a los estudiantes, asignar el grado y el grupo al que pertenecerá, documentar observaciones académicas y facilitar la gestión de roles. Este sistema se fundamenta en principios de escalabilidad, claridad estructural y automatización de procesos que para los estándares de la actualidad quedan muy anticuados, lo que lo convierte en una herramienta viable para entornos escolares que buscan optimizar sus procesos.

Permitiendo este proceso generar una planificación ordenada y una documentación coherente del proyecto. A través de este trabajo de grado, se busca no solo evidenciar la necesidad de soluciones tecnológicas en el ámbito educativo, sino también demostrar cómo una correcta estructuración técnica y metodológica puede impactar positivamente en la calidad de la gestión académica.

# Presentación Proyecto de Grado

## Planteamiento del problema

Las instituciones educativas enfrentan dificultades crecientes en la gestión de sus procesos académicos, esto especialmente en lo relacionado con llevar un control digital de los estudiantes, la asignación de grupos o grados, el seguimiento de observaciones o llamados de atención y la administración de roles. En muchos casos, estas tareas se realizan de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera inconsistencias en la información, duplicidad de datos y falta de trazabilidad en los procesos escolares.

Esta situación afecta la eficiencia administrativa, limita la capacidad de análisis y genera dificultad en la toma de decisiones informadas por parte de los directivos y docentes. Además, la ausencia de una plataforma estructurada impide que los estudiantes tengan una experiencia académica organizada y mucho mas transparente.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de diseñar y documentar un sistema web que permita automatizar y estructurar los procesos académicos, garantizando una integridad de los datos, la claridad en la asignación de funciones, permisos y la mejora en la gestión escolar para las observaciones. El proyecto DocuEstudia busca responder a esta necesidad mediante una solución tecnológica basada en arquitectura MVC.

## Alcance del proyecto

El presente trabajo de grado busca diseñar y documentar el sistema web DocuEstudia, orientado a la gestión académica escolar. El proyecto contempla una estructuración técnica que se desarrolla bajo el patrón la arquitectura MVC, la definición de sus módulos funcionales, y la aplicación de principios metodológicos como SMART para organizar sus etapas de desarrollo.

El alcance incluye la identificación de necesidades institucionales, la descripción detallada de los procesos académicos que serán abordados por el sistema (registro de estudiantes, asignación de grupos, observaciones académicas y administración de roles, CRUD). También se contempla la elaboración de diagramas estructurales, cronograma de trabajo y propuesta de validación documental.

## Justificación

En el contexto educativo actual, las instituciones enfrentan desafíos crecientes en la gestión eficiente de procesos académicos, administrativos y de seguimiento estudiantil. La necesidad de contar con sistemas que permitan organizar, controlar y o documentar estos procesos de forma mas estructurada surge de la era Tecnologica, especialmente en entornos donde la trazabilidad y la claridad de la información impactan directamente en la toma de decisiones.

DocuEstudia surge como respuesta a esta problemática, proponiendo una solución tecnológica basada en arquitectura MVC que facilita la administración escolar mediante una plataforma web modular, escalable y documentada. Este sistema no solo optimiza el registro de estudiantes, docentes y observadores académicos, sino que también permite una asignación clara de roles y responsabilidades, mejorando la calidad de los datos y reduciendo la ambigüedad en los reportes.

La implementación de DocuEstudia se justifica por su capacidad de integrar buenas prácticas de los Sistemas, lo que garantiza un desarrollo ordenado, medible y orientado a resultados y con ayudando al medio ambiente. Además, su enfoque en la trazabilidad lo convierte en una herramienta valiosa para instituciones que buscan fortalecer sus procesos internos y ofrecer una experiencia académica más transparente y eficiente.

## Objetivo General

Diseñar y documentar una aplicación web orientada a la gestión académica escolar, que permita optimizar los procesos administrativos mediante una arquitectura modular basada en el patrón MVC, integrando principios de un buen Gestor de Observaciones para garantizar la trazabilidad, escalabilidad y claridad en la asignación de roles, el registro de estudiantes y el seguimiento académico de las anotaciones.

## Objetivos específicos

Identificar las necesidades académicas y administrativas que justifican el desarrollo de un sistema de gestión escolar.

Documentar la estructura funcional del sistema DocuEstudia bajo el patrón de arquitectura MVC, detallando sus módulos, roles y procesos.

Establecer un cronograma de trabajo que permita planificar y controlar el desarrollo documental del sistema.

Seleccionar y justificar las tecnologías utilizadas en el proyecto, incluyendo herramientas de desarrollo web, modelado y documentación.

Proponer mecanismos de validación y seguimiento que aseguren la calidad del sistema y la coherencia de la documentación entregada.

# Cronograma de Actividades

El desarrollo del sistema DocuEstudia se ha planificado en varios segmentos funcionales, priorizando tareas críticas para la gestión académica. A continuación, se presenta el cronograma de actividades, agrupado por componente técnico, con su respectiva prioridad, estado de avance y fechas estimadas:

| Frontend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Reasignar fotos de usuarios | 30% | 22/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Diseño de estructura de página web | 80% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Optimización de código CSS/HTML | 80% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |

| Backend |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Validación de redireccionamiento (href) | 80% | 14/06/2025 | 1/10/2025 |
| Media | Revisión de permisos | 80% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Baja | Guardado con campos vacíos (Insert User) | 50% | 13/07/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Permisos en header (Profesor) | 60% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Error en modificar | 100% | 20/06/2025 | 22/06/2025 |
| Baja | Validación general del backend | 80% | 22/06/2025 | 1/10/2025 |
| Baja | Actualización de datos estudiantiles | 100% | 26/06/2025 | 30/06/2025 |
| Media | Revisión de consultas SQL | 70% | 26/06/2025 | 1/07/2025 |
| Alta | Organización de estructura MVC | 30% | 21/06/2025 | 1/10/2025 |
| Media | Asignación de permisos por usuario | 100% | 21/06/2025 | 1/10/2025 |

| Anotaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de anotaciones | 100% | 20/07/2025 | 24/07/2025 |
| Alta | Actualizar datos de anotaciones | 100% | 20/07/2025 | 24/07/2025 |
| Alta | Eliminar anotaciones | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Crear anotaciones con Trigger | 100% | 22/06/2025 | 26/06/2025 |
| Baja | Trigger guardado ultima modif | 100% | 20/07/2025 | 20/07/2025 |
| Baja | Firma del estudiante (checkbox) | 0% | — | 1/10/2025 |
| Media | Notificación a acudiente por correo | 0% | — | 1/10/2025 |

| Estudiantes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de estudiantes | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Actualizar datos (permitir campos vacíos) | 100% | 29/06/2025 | 4/07/2025 |
| Alta | Eliminar datos de estudiantes | 100% | 21/06/2025 | 21/06/2025 |
| Alta | Crear datos con claves foráneas | 100% | 29/06/2025 | 13/07/2025 |
| Media | Guardado de imágenes de estudiantes | 100% | 29/06/2025 | 13/07/2025 |

| Docentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Tarea | Progreso | Inicio | Fin |
| Alta | Leer datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Actualizar datos (procedure) | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Eliminar datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Crear datos de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Alta | Guardado de imágenes de profesores | 100% | 29/06/2025 | 29/06/2025 |
| Media | Trigger para profesores | 0% | 29/06/2025 | 1/10/2025 |

# Tecnologías

Para el desarrollo documental del sistema DocuEstudia, se seleccionaron tecnologías ampliamente reconocidas en el ámbito del desarrollo web, que permiten estructurar una solución escalable, modular y compatible con los sistemas del Observador Académico. A continuación, se describen las principales herramientas y enfoques técnicos, respaldados por literatura especializada.

## PHP

El lenguaje de programación PHP es utilizado en la construcción de la lógica funcional del sistema (backend). Su integración con bases de datos relacionales y su compatibilidad con el patrón MVC lo convierten en una herramienta clave en las aplicaciones web educativas. Según la documentación oficial de PHP, este lenguaje fue diseñado para el desarrollo web dinámico y puede integrarse fácilmente con HTML y bases de datos como MySQL, lo que lo hace ideal para sistemas escolares (PHP Group., s. f.).

## CSS (Cascading Style Sheets)

CSS es la tecnología empleada para definir el diseño visual del sistema, permitiendo una interfaz clara, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Su uso facilita la separación entre contenido y presentación, mejorando la mantenibilidad del proyecto. De acuerdo con DesarrolladoresWeb.org (2024), CSS permite crear interfaces responsivas y accesibles, fundamentales para plataformas educativas que deben adaptarse a múltiples usuarios y dispositivos.

## JavaScript (JS)

Es un lenguaje de programación del lado del cliente, utilizado para mejorar la interactividad del sistema. Permite validar formularios, gestionar eventos y ofrecer una experiencia dinámica al usuario sin necesidad de recargar la página constantemente. En el desarrollo web educativo, JS es esencial para crear interfaces intuitivas y reactivas que faciliten el uso por parte de docentes y estudiantes (DesarrolladoresWeb.org, 2024)

## Arquitectura MVC (Modelo–Vista–Controlador)

El patrón de diseño MVC organiza el sistema en tres capas independientes: modelo (gestión de datos), vista (interfaz de usuario) y controlador (lógica de negocio). Esta arquitectura facilita la escalabilidad, la reutilización de componentes y la claridad en el mantenimiento del código. Según Guzmán López (2018), MVC permite desarrollar aplicaciones web robustas y modulares, ideales para entornos educativos donde múltiples actores interactúan con el sistema.

## Base de datos relacional (MySQL)

## MySQL es el sistema de gestión de bases de datos seleccionado para DocuEstudia. Permite almacenar y relacionar la información de forma estructurada, con integridad referencial. Su compatibilidad con PHP y capacidad para manejar múltiples tablas lo hacen ideal para registrar estudiantes, grupos, observaciones y roles. Según TutorialesProgramacionYa (s.f), MySQL es ampliamente utilizado en sistemas web por su estabilidad y eficiencia.

## XAMPP

Es un entorno de desarrollo local que integra Apache, MySQL, PHP y Perl. Se utiliza para simular el servidor web en el proceso de desarrollo, permitiendo ejecutar y probar el sistema DocuEstudia sin necesidad de un servidor externo. Según Chirinos (2024), XAMPP es una herramienta multiplataforma que facilita la instalación y configuración de entornos de prueba, siendo ideal para proyectos académicos.

# Referencias

Formato observador del estudiante. (s. f.-b). Juanlassodelavega. https://juanlassodelavega.com/formatos/ftoobservador.pdf

HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN. (s. f.). https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

PHP Group. (s. f.). PHP Manual. Recuperado de documentación oficial de PHP

Hernandez, R. D. (2021, 28 junio). El patrón modelo-vista-controlador:  Arquitectura y frameworks explicados. freeCodeCamp.org. https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/

Lopez, A. (s. f.). Observaciones academicas y convivenciales. Scribd. https://es.scribd.com/doc/144759681/Observaciones-Academicas-y-Convivenciales

Observador academico - Search Videos. (s. f.). https://youtu.be/pj_nRc-L4jE

Observador academico - Search Videos. (s. f.-b). https://youtu.be/gqVGkLdVvuI

Ramírez, P., & Ramírez, P. (2020, 19 noviembre). Modelo Vista Controlador MVC: ¿Qué es y para qué sirve? - ITSoftware. ITSoftware | Apps | Software | Data Analytics. https://itsoftware.com.co/content/modelo-vista-controlador-mvc-sirve/

https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/8ac887dd-801a-47fc-9c27-c7dacfacf799/content